Lądek- Zdrój,05 marca 2018 r.

**Gmina Lądek- Zdrój**

Rynek 31

57-540 Lądek- Zdrój

WR.271.2.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku-Zdroju: Część 1 - wykonanie wiercenia oraz badań określonych projektem robót geologicznych i górniczych; Część 2 - Nadzór geologiczny i górniczy”, o znaku WR.271.2.2018.206

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytania od pierwszego z Wykonawców

**Pytanie nr 8**

W §4 pkt 2 Umowy (załącznik nr 1B do SIWZ) Zamawiający stwierdza, że wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płacone w równych miesięcznych ratach. W jaki sposób w/w rata zostanie wyliczona przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

Sposób wyliczenia wartości raty miesięcznej wskazano w § 4 ust. 2 Projektu umowy – załącznika nr 1B do SIWZ, gdzie jest mowa o tym, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ww. paragrafu płatne będzie w miesięcznych równych ratach należytego świadczenia usług przez Wykonawcę, począwszy od upływu pierwszego miesiąca od dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, o ile Wykonawca rzeczywiście podjął świadczenie i wykonał w tym okresie usługi zgodnie z Umową, aż do dnia wskazanego w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku, gdy wykonywanie usług przez Wykonawcę nie będzie obejmowało całego miesiąca, wynagrodzenie za ten okres zostanie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni świadczenia usługi objętej Umową.

Wyliczenie raty miesięcznej nastąpi zatem przez podzielenie maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust. 1 przez liczbę miesięcy obowiązywania umowy liczonych od dnia jej zawarcia do dnia planowanego zakończenia i rozliczenia robót, wynikającego z umowy z Wykonawcą Robót (nie później niż do dnia 30 września 2019 roku), jednakże zapłata nastąpi wyłącznie za czas faktycznego wykonywania usługi przez Wykonawcę (tj. nie będzie płacone w okresie przestoju, jak również w przypadku ewentualnej konieczności wcześniejszego zakończenia robót z powodu katastrofy budowlanej lub powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub mienia) oraz nie będzie przysługiwać za ewentualny okres świadczenia w przedłużonym czasie po 30 września 2019 roku, o czym jest mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3 Umowy.

**Pytanie nr 9**

Czy Wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie w przypadku gdy z niezależnych od niego przyczyn otwór nie osiągnie głębokości końcowej, w toku prowadzonych Robót zebrane dane będą niewystarczające dla sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej lub Roboty zakończą się wcześniej niż zakładano?

**Odpowiedź**

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za czas faktycznie wykonywanej usługi, wg zasad wskazanych w Projekcie Umowy – załącznik nr 1 do SIWZ oraz w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytania od szóstego z Wykonawców

**Pytanie nr 16**

W związku z postanowieniami zawartymi w załączniku 1A do SIWZ, w części „Postanowienia ogólne §1” zdanie pierwsze: „(…) polegające w szczególności na: wykonaniu w m. Lądek-Zdrój otworu LZT-1 z wwierceniem do głębokości co najmniej 2500m”, nasuwa się pytanie, czy Zamawiający przewidział możliwość zakończenia robót wiertniczych na głębokości mniejszej niż 2500m w związku z koniecznością przerwania prowadzenia ruchu zakładu górniczego z przyczyn środowiskowych zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu albo w przypadku osiągnięcia celu geologicznego przyjętego w projekcie?

**Odpowiedź**

Roboty będą mogły być przerwane przed osiągnięciem głębokości 2500 m tylko w związku z koniecznością ich przerwania związaną z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia. Celem geologicznym jest natomiast zbadanie budowy geologicznej do głębokości 2500 m.

**Pytanie nr 19**

Dodatkowo kierujemy również prośbę o wprowadzenie następujących zmian do projektu umowy z załącznika 1B do SIWZ:

Par. 3 ust. 3 – Wykonawcy powinno przysługiwać wynagrodzenie za wykonaną pracę w związku z przesunięciem terminów. Prosimy o odpowiednią zmianę.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację.

Pytania od siódmego z Wykonawców

**Pytanie nr 37**

W odniesieniu do Projektu Umowy, w § 3 pkt 7n –Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu gospodarki odpadami. Program ten nie występuje już w aktualnych aktach prawnych. W tym samym zdaniu występuje słowo „utylizacja”, które również wycofano z aktualnej ustawy o odpadach.

**Odpowiedź**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowienia § 3 ust. 7 lit. n) Projektu Umowy – załącznika nr 1A do SIWZ, nadając mu następujące brzmienie:

1. udokumentowania (jako wytwórca odpadów) sposobu postępowania z odpadami, bieżącego informowania Zamawiającego o planowanym ww. sposobie postępowania, jak również uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz wytworzonymi nieczystościami w sposób zapewniający zgodność z wymogami ochrony środowiska, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm., dalej jako ustawa o odpadach), ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 poz. 1566, ze zm.) oraz wypełniania obowiązków wynikających z uzyskanych niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz obowiązujących przepisów prawa; Wykonawca jest obowiązany w szczególności uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wody technologicznej (płuczki) do wiercenia.

Sprawę prowadzi:

O. Iwańska-Kruszyńska