Załącznik nr 12 do SIWZ

Umowa nr ______________

zawarta w _________ w dniu ____________ pomiędzy:

Gminą Lądek-Zdrój  z/s w Lądku-Zdroju 57-540, ul. Rynek 31 reprezentowaną przez Burmistrza Lądka-Zdroju Kazimierza Szkudlarka, zwaną

dalej „Zamawiającym”

a

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

zwaną dalej „Wykonawcą”

Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), wobec czego strony

zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  na terenie Gminy Lądek-Zdrój”.

- Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym dział III SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy przepisów prawa odnoszących się do zleconych usług, w tym w szczególności każdorazowo obowiązujących na terenie Gminy Lądek-Zdrój aktów prawa miejscowego.

- Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz oferta Wykonawcy.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z warunkami wykonywania przedmiotu umowy, w tym z miejscem świadczenia usług, postanowieniami SIWZ oraz z aktami prawa regulującymi sposób wykonywania zleconych usług.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

  - wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Lądka-Zdroju, 
o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

  - zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach: lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),

  - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że w całym okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami 
i zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do tego, by przedmiot umowy wykonać w sposób oczekiwany przez Zamawiającego.

§ 3

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się nie mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, jak również poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

- Odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać:

  - systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób nie zakłócający spoczynku nocnego oraz ruchu drogowego,

  - w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu, o którym mowa poniżej,

  - niezależnie od warunków atmosferycznych,

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne regionalnej instalacji przetwarzania odpadów lub do instalacji zastępczej wskazanych uchwałą Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu pojazdów oraz bazy magazynowo–transportowej wskazanych w swojej ofercie celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz poddanych wizji Zamawiającego, o której mowa 
w SIWZ, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie pojazdów w razie: awarii pojazdu wskazanego w ofercie, utraty pojazdu, jeżeli pojazd zamienny spełnia wymagania  ze SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu projektów sprawozdań, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.  w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

- Wykonawca wraz z projektami sprawozdań, o których mowa w ust. 5, zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wszelkie dane i dokumenty niezbędne do weryfikacji przez Zamawiającego danych objętych w/w projektami.

- Projekty sprawozdań wskazanych w ust. 5, będą przekazywane Zamawiającemu ze stosownym wyprzedzeniem, najpóźniej 7 dni przed upływem terminu na złożenie sprawozdania za dany kwartał lub rok.

- W wypadku wątpliwości co do zakresu danych i  dokumentów, które winien przedkładać Wykonawca Zamawiającemu, domniemywa się, że Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przedkładania wszelkich danych, które są niezbędne do wykonywania przez Zamawiającego obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, w tym także sporządzania sprawozdań innych niż określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy związane z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych

- Wykonawca zobowiązany jest opracować, na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz uwzględniając postanowienia aktów prawa miejscowego, harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

- W harmonogramie Wykonawca wyszczególni terminy (dni i godziny) odpowiednio odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, odbioru odpadów zmieszanych, poszczególnych frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny, jak również odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji

- .Przy opracowywaniu harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić specyfikę świadczonych usług, polegającą m.in. na zróżnicowanym tempie zbierania różnych frakcji odpadów komunalnych na różnych typach nieruchomości, różnice w ilościach odpadów zbieranych w miesiącach letnich i zimowych.

- Pierwszy harmonogramy Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającego, aby co najmniej na 7 dni przez rozpoczęciem świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia został on ostatecznie zaakceptowany przez obydwie strony zamówienia, 
z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 2 poniżej.

- Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w zatwierdzonych przez Zamawiającego harmonogramach, z zastrzeżeniem, że zmiana taka wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego, co nie stanowi jednak zmiany umowy.

- Wymogi związane ze zmianą harmonogramu, o których mowa w punkcie powyżej, nie znajdują zastosowania w razie jednorazowych zmian w harmonogramie wynikających z nadzwyczajnych sytuacji (np. nieprzejezdne drogi, wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, dni ustawowo wolne od pracy).

- O dokonanej zmianie harmonogramu Wykonawca niezwłocznie informuje mieszkańców Gminy poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na swojej stronie internetowej.

- Wykonawca poinformuje mieszkańców Gminy o ustalonych z Zamawiającym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz jakie frakcje odpadów należy umieszczać w poszczególnych pojemnikach poprzez ulotki papierowe, które zostaną przez Wykonawcę opracowane i rozpowszechnione wśród mieszkańców Gminy, po jednym egzemplarzu odpowiednio dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. W razie zmiany Harmonogramu, o której mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca każdorazowo opracuje 
i rozpowszechni wśród mieszkańców Gminy uaktualniony harmonogram.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, kontenery

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępniania właścicielom nieruchomości, 
w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, pojemniki, kontenery, w ilościach, rodzajach 
i wielkościach niezbędnych do należytego funkcjonowania w Gminie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, jeśli w okresie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta będzie mniejsza lub większa.

- Wymagania stawiane pojemnikom, kontenerom, określone zostały postanowieniami SIWZ.

- Zamawiający w terminie 5 dni od podpisania niniejszej umowy dostarczy Wykonawcy  dane odnośnie ilości osób deklarowanych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości jako zamieszkujących daną nieruchomość oraz dane dotyczące ilości oraz rodzajów pojemników 
i kontenerów, które Wykonawca winien dostarczyć, dla nieruchomości niezamieszkałych, 
na których powstają odpady komunalne.

- Wykonawca, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie do 28 czerwca 2013r. dostarczy pojemniki i kontenery, o których mowa w ustępie powyżej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także ustalenie, na podstawie przekazanych mu przez Zamawiającego informacji oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego, zakładanej częstotliwości odbioru odpadów, wielkości i ilości pojemników dostarczanych na daną nieruchomość.

- Zamawiający ma obowiązek w terminie 7 dni informowania Wykonawcę o każdym przypadku stwierdzenia nowopowstałej nieruchomości, na której powstają odpady oraz fakcie zaprzestania odbioru odpadów na danej nieruchomości, a Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zmiany dotyczące zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców, nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji oraz mycia i dezynfekcji pojemników. Czynności związane z konserwacją pojemników, obejmujące m.in. drobne naprawy, Wykonawca wykonuje w miarę potrzeb, bądź na zgłoszenie Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Czynności związane z myciem i dezynfekcją pojemników wykonywane są co najmniej dwukrotnie w ciągu roku.

§ 6

Obowiązki związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w lokalizacji wskazanej w SIWZ.

- Wymagania stawiane PSZOK opisane zostały w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym dział III SIWZ.

§7

Obowiązki związane z usuwaniem nielegalnych miejsc składowania odpadów

- Wykonawca zobowiązany jest na zlecenie Zamawiającego usunąć nielegalne miejsca składowania odpadów komunalnych.

- Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający przekazuje pisemnie Wykonawcy 
z dziesięciodniowym  wyprzedzeniem w stosunku do terminu, w którym oczekuje rozpoczęcia realizacji usługi, podając miejsce lokalizacji składowiska (obszar objęty zleceniem), przewidywaną ilość odpadów zgromadzonych na składowisku, termin wykonania zlecenia.

- Termin wykonania zlecenia powinien być dostosowany do wielkości składowiska i specyfiki danego zlecenia, przy czym nie może być krótszy niż 3 dni robocze. W przypadku konieczności pozyskania przez Wykonawcę dodatkowych zezwoleń/decyzji administracyjnych, termin realizacji zlecenia będzie ustalany przez strony wspólnie z uwzględnieniem terminów, w których możliwe jest pozyskanie tych zezwoleń/decyzji.

- Po stronie Zamawiającego spoczywa obowiązek zapewnienia Wykonawcy zgody właściciela nieruchomości lub podmiotu zarządzającego nieruchomością niezbędnej do wejścia na teren, na którym znajduje się składowisko.

- Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania wszelkich zezwoleń/decyzji administracyjnych, jeżeli obowiązek taki zaistnieje, niezbędnych do wykonania zlecenia w sposób zgodny z prawem.

- Po wykonaniu zlecenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zestawienie obejmujące dane 
o ilościach i rodzajach odpadów usuniętych ze składowiska. Do zestawienia dołączy należy dokumenty dostarczenia odpadów do miejsca ich zagospodarowania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów, pokwitowania z wagi itp. (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

§ 8

Obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych powstałych w związku z organizacją

Imprez.

- Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zebranych w toku organizowanych przez Zamawiającego imprez oraz edukacyjnych. oraz posprzątania terenu, na którym odbywała się impreza.

- Lista imprez objętych tym obowiązkiem wskazana została w SIWZ.

- Zamawiający lub organizator imprezy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym poinformuje na piśmie Wykonawcę o miejscu i terminie, w którym będzie organizowana impreza oraz ilości  uczestników imprezy.

- W terminie 10 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o imprezie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub organizatorowi imprezy koncepcję rozmieszczenia pojemników na odpady 
w miejscu organizacji imprezy, w tym wskazuje proponowaną ilości i rodzaje pojemników na odpady oraz sposób (w tym godziny) odbioru odpadów. Zamawiający, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo wnieść uwagi do tej koncepcji

- .Koncepcja, o której mowa w ustępie powyżej, powinna zostać stworzona w taki sposób, by zapewnić łatwy dostęp uczestników imprezy do pojemników na odpady, zminimalizować ryzyko przepełnienia pojemników, zapewnić odbiór odpadów w sposób nie kolidujący z przebiegiem imprezy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji świadczenia usługi, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku monitoringu stanu przepełnienia pojemników w toku imprezy i odbioru odpadów w sposób zapewniający utrzymanie należytego porządku na terenie imprezy.

§ 9

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem odpadów.

- Odpady przekazane przez właściciela nieruchomości, jako selektywnie zebrane zostaną potraktowane przez Wykonawcę, jako zmieszane, jeżeli w danym strumieniu odpadów znajduje się szacunkowo ponad 20 % odpadów innego rodzaju które należy zbierać w sposób selektywny. Wykonawca obowiązany jest przyjąć takie odpady, jako zmieszane odpady komunalne.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić w terminie 5 dni roboczych Zamawiającego o:

  - przypadku, o których mowa w ustępie powyżej,

  - pozostawienia przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych (poza terminami tzw. „wystawek”),

  - notorycznego powstawania tzw. „nadwyżek” na danych nieruchomościach,

  - niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie informacje o niżej opisanych przypadkach, 
w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistniałej sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową i protokół z zaistniałego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz przepisów prawa,

- Wykonawca ma obowiązek udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia,

- Wykonawca ma obowiązek zorganizowania zaplecza biurowego wraz z obsługą w taki sposób, aby możliwy był kontakt z Wykonawcą codziennie w dni robocze oraz wskazania osoby lub osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym i danych kontaktowych,

- Wykonawca ma obowiązek zorganizowania dyżurów w dni ustawowo wolne od pracy w taki sposób, aby możliwy był kontakt Zamawiającego z Wykonawcą w tych dniach oraz, w przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, a zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu, podejmowanie przez Wykonawcę w tych dniach działań zapewniających utrzymanie właściwej jakości świadczonych usług, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- Wykonawca ma obowiązek rozpatrywania pisemnie skarg i uwag wnoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz osób trzecich do Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia przekazania skargi bądź uwagi przez Zamawiającego, 
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o sposobie załatwienia.

§ 10

Termin realizacji zamówienia

- Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 30 czerwca 2015 r. (24 miesięcy).

- Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono, że pewne obowiązki mają zostać zrealizowane przez Wykonawcę przed dniem 1 lipca 2013r., przyjmuje się, że termin ich realizacji może zostać przesunięty, jeżeli do zawarcia niniejszej umowy dojdzie w takim terminie, że dochowanie pierwotnie ustalonych umową terminów jest obiektywnie niemożliwe.

- Nowy termin realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2, zostanie ustalony przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnionego wniosku wskazującego na obiektywną niemożność dochowania pierwotnego terminu oraz uzasadniającą sposób ustalenia nowego terminu.

§ 11

Ubezpieczenie. Odpowiedzialność

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, także umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób trzecich, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi względem osób trzecich, w tym także właścicieli nieruchomości, wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy oraz naliczenia kar umownych wynikających z § 14 ust. 1 pkt 1.

§ 12

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, wynagrodzenie w kwocie _________ zł netto (wynagrodzenie za 24 miesięcy świadczenia usługi).

- Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wielkości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtu - pozostaje niezmienne 
w całym okresie realizacji umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy skalkulowane zostało przy założeniu, że ilość wszystkich frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odebranych w toku imprez organizowanych przez Zamawiającego oraz usuniętych ze składowisk itp. nie przekroczy 5 500 Mg na rok.

§ 13

Rozliczenia

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12, Zamawiający wypłacać będzie Wykonawcy 
w 24 równych miesięcznych ratach w wysokości ……………………….  zł brutto (słownie złotych: …………………………………………………………), w tym ……….. VAT.

- Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 następować będzie, za każdy miesiąc świadczenia usługi, w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołami odbioru miesięcznego.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie raport miesięczny zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę oraz protokół odbioru miesięcznego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę (załącznik nr 15 do SIWZ).

§ 14

Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy,

  - za opóźnienie Wykonawcy w odbiorze odpadów komunalnych względem terminów określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do każdej nieruchomości,

  - za nie wywiązanie się, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z obowiązku osiągnięcia poziomów odzysku, o których mowa w SIWZ, w wysokości 2 500 zł za każdy brakujący procent,

  - za zawinione zmieszanie przez Wykonawcę, odpadów zebranych na nieruchomości w sposób selektywny, w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za zawinione przez Wykonawcę przekazanie odpadów komunalnych do innych instalacji niż wskazane w SIWZ, w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za opóźnienie w wykonaniu obowiązków związanych z uruchomieniem PSZOK, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - za brak właściwego oznakowania pojazdów służących do odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz pojemników– 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak właściwego wyposażenia pojazdów służących do odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz brak właściwego wyposażenia bazy magazynowo-transportowej – 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak odebrania odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub nieterminowe ich odebranie  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 300 zł za każdy stwierdzony przypadek; kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 300 zł oraz ilości nieruchomości, z których nie odebrano ww. odpadów komunalnych lub odebrano nieterminowo, za każdy dzień opóźnienia,

  - za brak zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w sposób określony w SIWZ – 500  zł za każdą tonę odpadów

  - za brak lub nierzetelne albo opóźnienie w sporządzaniu raportów miesięcznych, 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak wykonania czynności, o których mowa w § 9 ust. 8  lub każdy dzień opóźnienia– 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% netto wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za niedokonywanie aktualizacji załącznika nr 1 do umowy, pomimo posiadania informacji, które wpływają na zmianę danych zawartych w tym załączniku – 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za nieterminowe dokonywanie odbioru i oceny raportów i wykazów, w terminach wynikających z umowy – 100zł za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieterminowe dokonanie akceptacji lub wniesienie uwag do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych – 100zł za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość naliczonych kar będzie niższa niż wysokość rzeczywistej szkody poniesionej przez daną stronę 
w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez stronę przeciwną.

§ 15

Odstąpienie

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:

- w razie stwierdzenia drugiego przypadku nieuprawnionego przekazania przez Wykonawcę odpadów komunalnych do zagospodarowania do innej instalacji niż wskazana w SIWZ,

- w razie stwierdzenia, że Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową lub bez uzasadnionej przyczyny, przerwał ich wykonywanie co najmniej na 3 dni roboczych i nie dostosował się do wezwania Zamawiającego do ich natychmiastowego podjęcia,

- w razie stwierdzenia, że Wykonawca na dzień 1 lipca 2013r. lub w innym momencie realizacji przedmiotu umowy, nie posiada bazy magazynowo–transportowej lub pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- dojdzie do  przejęcia firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, a także w wypadku zajęcia rachunków bankowych oraz wierzytelności Wykonawcy przez właściwe, co najmniej 3 różne organy egzekucyjne,

- utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania umowy, wynikających z przepisów prawa, w tym Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru, o którym mowa w art. 9 b, w związku z 9 j ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- w przypadku rozwiązanie przez Zamawiającego umowy dzierżawy dotyczącej terenu, na którym znajduje się PSZOK.

- Zamawiający może jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku przyznania prawa Zamawiającemu do powierzenia czynności składających się na przedmiot zamówienia własnym jednostkom organizacyjnym lub spółce komunalnej w drodze bezprzetargowej, będące wynikiem w szczególności uchylenia lub zmiany przepisów art. 6d ust. 1 i art. 6e ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Strony ustalają, że z prawa do rozwiązania umowy z przyczyny określonej ust. 2, Zamawiający będzie mógł skorzystać najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia przez strony niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za należyte wykonane usługi przed dniem otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

- Wynagrodzenie to – w razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w toku okresu rozliczeniowego – będzie ustalane w sposób proporcjonalny do ilości dni świadczenia w danym okresie usług przez Wykonawcę.

- Z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie, w szczególności kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia także w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy. Przez rażące zaniedbanie należy rozumieć sytuację, w której Zamawiający naliczył, co najmniej 6 kar umownych, w trakcie rocznego okresu trwania umowy

§ 16

Zmiany umowy

- Strony przewidują możliwość zmiany łączącej je umowy w następujących przypadkach:

- w razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego, w zakresie, w jakim zmiana prawa ma wpływ na zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy. Zmiany, o których mowa, dotyczyć mogą wyłącznie zmian w zakresie sposobu świadczenia usługi, chyba że Wykonawca wykaże, że w wyniku tych zmian zmianom uległy także w sposób istotny koszty świadczenia usługi,

- w pozostałych przypadkach i na warunkach określonych w SIWZ.

- Za zmianę umowy nie jest uważana zmiana wykazu nieruchomości/osób objętych przedmiotem umowy oraz ilości/rodzajów odpadów i pojemników objętych przedmiotem umowy.

§ 17

Osoby kontaktowe

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są:

____________________, tel. _____________, fax._________, mail ________________

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy są:

____________________, tel. _____________, fax._________, mail ________________

- Adresy, na które należy kierować korespondencje do stron zostały wskazane w części wstępnej niniejszej umowy. Przesłanie listem poleconym korespondencji na wskazany adres, w razie braku informacji o zmianie danych adresowych, uznawane jest za skuteczne.

§ 18

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………………..zł (słownie:……………………………….), co stanowi 5 % ceny ofertowej brutto za całe zadanie, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w 100%, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- O każdorazowym wykorzystaniu zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Przez okres trwania umowy Strony zobowiązane do współdziałania w zakresie ustalania aktualnych potrzeb związanych z prawidłowym działaniem systemu selektywnego zbierania odpadów, a w szczególności:

  - dostosowaniem częstotliwości odbioru odpadów,

  - sposobu odbioru odpadów (indywidualny lub zbiorowy),

  - zwiększenia, bądź zmniejszenia ilości  pojemników

- Jakakolwiek zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Żadna ze stron nie może przenieść praw, obowiązków i wierzytelności wynikających                 z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory, jaki mogą powstać na tle niniejszej umowy zostają poddane pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY