Lądek-Zdrój, dnia …….02.2018 r.

Do Zainteresowanych

WR.271.2.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku-Zdroju: Część 1 - wykonanie wiercenia oraz badań określonych projektem robót geologicznych i górniczych; Część 2 - Nadzór geologiczny i górniczy”, o znaku WR.271.2.2018.206

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” wyjaśniam co następuje:

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytanie nr 1

W SIWZ w części VII punkt 1.2.2.b.2 Zamawiający wymaga aby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dysponował co najmniej trzema osobami z których każda posiada uprawnienia kat. IX (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG. Zgodnie z art. 50 ustawy w/w ustawy, kategoria IX odnosi się do badań sejsmicznych w terenie i geofizyki wiertniczej. W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza konieczność posiadania w/w kwalifikacji w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym pełnienia dozoru geologicznego i wiertniczego, a jeżeli tak, to czy za równoważne uważa następujące uprawnienia:

- kwalifikacje do wykonywania czynności osoby wyższego dozoru ruchu specjalności geologicznej w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową,

- kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego w zakładach innych niż podziemnie zakłady górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86.

Odpowiedź

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie postanowienia działu VII, pkt 1.2.2, lit. b), tj.

zapis dotychczasowy:

- dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.:

1) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG;

oraz

2) co najmniej trzema osobami, z których każda posiada uprawnienia kategorii IX (lub równoważne) do pełnienia dozoru geologicznego zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG.

Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy PrGiG.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w lit. b) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia warunku określonego w lit. b) muszą zostać wykazane co najmniej cztery różne osoby).

UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek dysponowania osobami będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców.

otrzymuje następujące brzmienie:

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.:

1) zespołem osób składających się z następujących osób:

a. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG;

b. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IX (lub równoważne) do pełnienia dozoru geologicznego zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG;

c. co najmniej trzema osobami, posiadającymi uprawnienia kategorii XIII (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG;

albo

2) zespołem osób składających się z następujących osób:

a. co najmniej czterema osobami, posiadającymi uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG;

b. co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IX (lub równoważne) do pełnienia dozoru geologicznego zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG.

Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy PrGiG.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w zespole, o którym mowa w lit. b) pkt 1) lub pkt 2) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia warunku określonego w lit. b) pkt 1) albo pkt 2) musi zostać wykazanych co najmniej pięć różnych osób).

UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek dysponowania osobami będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie postanowienia działu VII, pkt 1.2.1, lit. b), tj.

zapis dotychczasowy:

- dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.:

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia Kierownika ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126) - dalej jako „ustawa PrGiG”, przeznaczoną do realizacji robót geologicznych metodą otworową, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wierceniu otworu o głębokości co najmniej 1500 metrów;

oraz

2) co najmniej czterema osobami, z których każda posiada uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IX (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG.

Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy PrGiG.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w lit. b) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia warunku określonego w lit. b) musi zostać wykazane co najmniej pięć różnych osób).

UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek dysponowania osobami będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców.

otrzymuje następujące brzmienie:

- dysponuje lub będzie dysponował następującymi zasobami osobowymi, tj.:

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia Kierownika ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1 pkt 4) lit. d) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126) - dalej jako „ustawa PrGiG”, przeznaczoną do realizacji robót geologicznych metodą otworową, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wierceniu otworu o głębokości co najmniej 1500 metrów;

2) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG;

3) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IX (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG.

Ponadto, ww. osoby muszą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z przepisem art. 112 ust. 2 ustawy PrGiG.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia funkcji określonych w lit. b) przez te same osoby (tj. w celu spełnienia warunku określonego w lit. b) muszą zostać wykazane co najmniej trzy różne osoby).

UWAGA: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek dysponowania osobami będzie oceniany łącznie dla wszystkich Wykonawców.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści Wykazu osób dla Części 1 i Części 2 stanowiących Załączniki nr 14A i 14B do SIWZ, których zmodyfikowany wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Zgodnie z częścią XV punkt 1.2.2 SIWZ Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty Wykonawcy, który wykonał usługę dozoru geologicznego na otworze geotermalnym. Czy Zamawiający przyzna również punkty Wykonawcy, który wykaże wykonanie usług dozoru geologicznego na otworach wiertniczych wykonanych dla celów poszukiwania złóż węglowodorów?

Odpowiedź

Zamawiający będzie przyznawał punkty, również za pełnienie dozoru geologicznego nad wykonaniem otworu dla celów poszukiwania złóż innych niż geotermalne. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie fragmentu postanowienia działu XV pkt 1.2.2, tj.:

zapis dotychczasowy:

„Doświadczenie osób (O2) – w ramach tego kryterium Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy dodatkową liczbę 10 punktów za każdą wykazaną usługę, zrealizowaną przez którąkolwiek z osób spełniającą warunki udziału w postępowaniu wykazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, wyznaczoną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, a polegającą na pełnieniu dozoru geologicznego w okresie od rozpoczęcia wykonywania otworu geotermalnego, do jego zakończenia na głębokości nie mniejszej niż 1500 metrów. […]”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Doświadczenie osób (O2) – w ramach tego kryterium Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy dodatkową liczbę 10 punktów za każdą wykazaną usługę, zrealizowaną przez którąkolwiek z osób spełniającą warunki udziału w postępowaniu wykazaną przez Wykonawcę w Wykazie osób, wyznaczoną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, a polegającą na pełnieniu dozoru geologicznego w okresie od rozpoczęcia wykonywania otworu do jego zakończenia na głębokości nie mniejszej niż 1500 metrów. […]”

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na sprawowanie dozoru geologicznego w ruchu ciągłym przez jednego geologa dozoru na dobę?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na sprawowanie dozoru geologicznego w ruchu ciągłym przez jednego geologa dozoru na dobę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na sprawowanie dozoru wiertniczego w ruchu ciągłym przez jednego inspektora nadzoru wiertniczego na dobę?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na sprawowanie dozoru wiertniczego w ruchu ciągłym przez jednego inspektora nadzoru wiertniczego na dobę.

Pytanie nr 5

Proszę o sprecyzowanie zapisu Umowy (załącznik nr 1B do SIWZ) §1 pkt 2 a): Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) monitorowanie wpływu wiercenia na złoże koncesjonariusza - Uzdrowiska Lądek-Długopole spółka akcyjna z siedzibą w Lądku – Zdrój. Czy wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań i/lub pomiarów? Jeśli tak, proszę o wskazanie jakich.

Odpowiedź

Sposób monitorowania oraz obowiązki dozoru w tym zakresie zostały określone w Projekcie robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 6

Do kogo należy obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej złoża? Do Wykonawcy składającego ofertę w części 1 czy w części 2 przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź

Obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej złoża należy do Wykonawcy wyłonionego do realizacji Części 1.

Pytanie nr 7

Czy dla osób dozoru geologicznego i wiertniczego przebywających w sposób ciągły na wiertni, Wykonawca Robót zapewni pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne (kontenery sypialne z własnym węzłem sanitarnym oraz aneksem kuchennym)?

Odpowiedź

Wykonawca robót nie ma obowiązku zapewnienia zaplecza socjalnego osobom pełniącym dozór geologiczny i wiertniczy.

Pytanie nr 8

W §4 pkt 2 Umowy (załącznik nr 1B do SIWZ) Zamawiający stwierdza, że wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płacone w równych miesięcznych ratach. W jaki sposób w/w rata zostanie wyliczona przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytanie nr 9

Czy Wykonawca otrzyma pełne wynagrodzenie w przypadku gdy z niezależnych od niego przyczyn otwór nie osiągnie głębokości końcowej, w toku prowadzonych Robót zebrane dane będą niewystarczające dla sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej lub Roboty zakończą się wcześniej niż zakładano?

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w najbliższym możliwym terminie.

Pytania od drugiego z Wykonawców

Pytanie nr 10

Czy otwór wiertniczy LZT-1, będący przedmiotem postępowania, jest zlokalizowany, a co się z tym wiąże będzie realizowany, na obszarze górniczym lub na terenie istniejącego Zakładu Górniczego?

Odpowiedź

Otwór LZT-1 jest zlokalizowany w obszarze górniczym wód termalnych Lądka - Zdroju. Zakład Górniczy funkcjonuje przy spółce akcyjnej Uzdrowisko Lądek-Długopole.

Pytanie nr 11

Chcemy dokonać, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, wizji lokalnej terenu przeznaczonego na wykonanie otworu wiertniczego LZT-1. Prosimy zatem o wyznaczenie daty wizji lokalnej oraz podania danych kontaktowych przedstawiciela Zamawiającego, z którym tę wizję można będzie odbyć.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w piśmie z dnia 20.02.2018 r., tj. wyznaczył termin dokonania wizji lokalnej na dzień 26.02.2018 r.

Pytania od trzeciego z Wykonawców

Pytanie nr 12

Czy w rozdziale VII SIWZ znak postępowania WR.271.2.2018.206 pkt 1.2.1 lit.b nie nastąpił błąd pisarski polegający na omyłkowym zapisie kategorii uprawnień dla geologicznego dozoru w którym zapisano uprawnienia kat. IX dotyczącej kierowania i wykonywania badań geofizycznych, czy też chodzi o uprawnienia kat. XI dotyczących wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi z wyjątkiem badań geofizycznych

- taki sam zapis występuje o kategorii uprawniń występuje w pkt 1.2.2 lit. b

- czy w związku z założeniami projektowymi zawartymi w zatwierdzonym „Projekcie robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju” Zamawiający przy wyborze będzie uwzględniał:

a) doświadczenie wykonawcy w zakresie wykonywania odwiertów w skałach krystalicznych

b) doświadczeniem wykonawcy w zakresie wykonywania odwiertów za wodami wysokotemperaturowymi

Odpowiedź

W zakresie pierwszej części pytania Zamawiający dokonał stosowanej zmiany SIWZ, o czym jest mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1.

W odpowiedzi na drugą część pytania Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za doświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonywania odwiertów w skałach krystalicznych ani za doświadczenie Wykonawcy w zakresie wykonywania odwiertów za wodami wysokotemperaturowymi. Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert opisanymi w dziale XV SIWZ.

Pytania od czwartego z Wykonawców

Pytanie nr 13

W SIWZ Rozdział VII, pkt 1.2.2, lit. b) ppkt 2) jest zapisany warunek, że Wykonawca ma wykazać dysponowanie, cytuję: „co najmniej trzema osobami, z których każda posiada uprawnienia kategorii IX (lub równoważne) do pełnienia dozoru geologicznego zgodnie z przepisem art. 50 ustawy PrGiG”. Cytowany zapis jest błędny, ponieważ osoby posiadające uprawnienia kategorii IX nie są uprawnione do pełnienia dozoru geologicznego. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 17.11.2017 r. poz. 2126 tekst jednolity) w art. 50 ust. 2 pkt 13) i w art. 50 ust. 3, jednoznacznie określa, że do wykonywania czynności dozoru geologicznego (pełnienia dozoru geologicznego) uprawnione są osoby posiadające kwalifikacje kategorii XIII (art. 50 ust. 2 pkt 13) oraz osoby posiadające kwalifikacje kategorii od I do VIII (art. 50 ust. 3). Wobec przedstawionej rozbieżności zapisów SIWZ w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, prosimy o dokonanie przez Zamawiającego stosownych zmian w treści SIWZ, tak aby treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał stosowanej zmiany SIWZ, o czym jest mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytania od piątego z Wykonawców

Pytanie nr 14

W dziale VII SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia) w pkt 1 ppkt 1.2.1 lit. b) Zamawiający wymaga aby, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca dysponował:

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia Kierownika ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze przeznaczoną do realizacji robót geologicznych metodą otworową, posiadającą uprawnienia kategorii IV (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na wierceniu otworu o głębokości co najmniej 1500 metrów;

2) co najmniej czterema osobami, z których każda posiada uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IX (lub równoważne) zgodnie z przepisem art. 50 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Wykonywanie otworu wiertniczego jest, w rozumieniu przepisów ustawy Prawa geologicznego i górniczego, robotą geologiczną (art. 6 ust 11) w związku z czym Wykonawca realizujący te roboty jest zakładem wykonującym roboty geologiczne metodą otworową a osoby wykonujące czynności polegające na dozorowaniu i kierowaniu robotami geologicznymi winny posiadać kwalifikacje w specjalności wiertniczej wydawane przez urzędy górnicze a nie przez służby geologiczne.

Prosimy zatem o dostosowanie zapisów w dziale VII pkt 1 ppkt 1.2.1 lit. b do obowiązujących przepisów zawartych w art. 53 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.08.2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. poz. 1229).

Odpowiedź

Zamawiający dokonał stosowanej zmiany SIWZ, o czym jest mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 15

Czy wadium wniesione w innej formie niż pieniądz ma być, podobnie jak oferta, umieszczone w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej? Jeżeli tak to jak powinny być opisane koperty?

Odpowiedź

Zgodnie z postanowieniami działu X SIWZ gwarancje i poręczenia należy złożyć wraz z ofertą lub przesłać na adres korespondencyjny Zamawiającego. Dokumenty wadialne nie muszą być składane w dwóch kopertach ani posiadać szczególnego opisu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie postanowień Załącznika nr 1B do SIWZ – Projekt umowy dla Części 2, w §1 ust. 2, polegającej na poprawieniu numeracji punktów tj. dotychczasowa punktacja (tj.  od „a” do „mmm”) zostaje zmieniona na następującą (tj. od „a” do „rrr”):

- prowadzenie nadzoru nad realizacją Robót i ich finansowaniem zgodnie z Umową, umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pełnienie nadzoru geologicznego podczas wykonywania wszelkich prac w ramach Robót, tj. prac przygotowawczych i wiertniczych oraz badań hydrogeologicznych w trakcie realizacji zaprojektowanych prac badawczych, zgodnie z Projektem robót geologicznych dla inwestycji dot. poszukiwania wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku – Zdroju (załącznik do SIWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy), lecz z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji wynikających z informacji i faktycznych wyników badań pozyskanych w trakcie głębienia otworu geotermalnego;

- sprawowanie dozoru geologicznego w systemie wielozmianowego ruchu ciągłego podczas wykonywania wszelkich prac w ramach Robót, tj. robót i zabiegów wiertniczych oraz podczas badań hydrogeologicznych w okresie realizacji otworu geotermalnego, aż do faktycznego i formalnego zakończenia Robót;

- doradztwo merytoryczne w celu opracowania wniosku o udzielenie koncesji na eksploatację wody termalnej ujętej wykonanym otworem geotermalnym;

- sprawowanie nadzoru nad wszelkimi czynnościami Wykonawcy Robót (oraz jego podwykonawców) w kontekście przestrzegania wymagań zawartych w umowie zawartej pomiędzy tym Wykonawcą Robót oraz Zamawiającym, a także w zakresie bezpieczeństwa wykonywania prac powierzonych, dbałości o ochronę środowiska;

- monitorowanie wpływu wiercenia na złoże koncesjonariusza - Uzdrowiska Lądek-Długopole spółka akcyjna z siedzibą w Lądku – Zdrój;

- bieżący udział w naradach technicznych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego - nie rzadziej niż jedna wizyta raz na dwa tygodnie;

- bieżące nadzorowanie, doradztwo i udział w podejmowaniu decyzji odnośnie prowadzenia prac wiertniczych, uzbrajania odwiertów i innych prac, w tym zwłaszcza wydawanie poleceń odnoszących się do metody, technologii  i efektywności prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- współdziałanie z Zamawiającym,  Projektantem, Wykonawcą Robót i innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do terminowego, prawidłowego i kompleksowego wykonania Robót;

- inicjowanie i podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego;

- koordynacja czynności podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotowego zmierzenia inwestycyjnego w celu terminowego, prawidłowego i kompleksowego ukończenia Robót;

- bieżące rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie przygotowania, realizacji i odbioru Robót, poprzez udzielanie odpowiedzi w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia do Wykonawcy, w tym w razie potrzeby zasięganie opinii Projektanta lub niezbędnych rzeczoznawców lub ekspertów;

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie Robót, w tym w szczególności o ewentualnych przeszkodach dla ich terminowej, prawidłowej lub kompleksowej realizacji, poprzez w szczególności składanie odpowiednich raportów i innych wymaganych dokumentów - niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności;

- bieżące egzekwowanie od Wykonawcy Robót właściwego, tj. wymaganego postanowieniami Umowy, umowy łączącej tegoż Wykonawcę Robót z Zamawiającym oraz przepisami prawa dokumentowania wszelkich czynności w ramach Robót, a także niezbędnego współdziałania tegoż Wykonawcy Robót z Zamawiającym, Projektantem, organami nadzoru lub administracji geologicznej;

- zorganizowanie i dokonanie przy współudziale Zamawiającego czynności odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zakresu inwestycji;

- inicjowanie, podejmowanie i wykonywanie wszelkich czynności wymaganych przepisami prawa dla zapewnienia terminowego, prawidłowego i kompleksowego ukończenia Robót;

- wydawanie poleceń odnoszących się do zastosowania procedur prowadzenia prac w sposób wydajny i bezpieczny;

- przygotowanie dokumentacji prowadzonych prac, w tym dobowych sprawozdań odnośnie ich realizacji i kosztów;

- weryfikacja i rekomendacja odnośnie zatwierdzania lub zgłaszania zastrzeżeń odnośnie dobowych raportów o wykonanych pracach;

- bieżące kontrolowanie postępu poszczególnych faz prac wiertniczych;

- nadzorowanie bezpieczeństwa stosowania substancji i mieszanin chemicznych na terenie wykonywania Robót;

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką odpadami wydobywczymi powstającymi na terenie prowadzenia Robót, ważeniem odpadów, wywozem ścieków, wód opadowych i roztopowych, dostarczaniem wody na teren prowadzenia Robót oraz właściwym przechowywaniem w miejscach do tego wyznaczonych substancji i mieszanin chemicznych, a także odpadów wytwarzanych przez poszczególnych wykonawców;

- inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegających powstawaniu awarii oraz środków w celu ich usuwania;

- korygowanie i modyfikacje Projektu robót geologicznych w granicach upoważnienia zawartego w Decyzji o zatwierdzeniu tego projektu, uwzględniające i dostosowane do bieżących wyników badań i faktycznych informacji pozyskanych w trakcie wykonywania odwiertu oraz występowanie z wnioskami o zmianę projektu, jeżeli warunki geologiczne stwierdzone w czasie robót zmianę taką uzasadniają;

- nadzór nad prowadzeniem pomiarów parametrów złożowych w czasie wykonywania badań hydrogeologicznych, przy użyciu aparatury kontrolno- pomiarowej;

- nadzór nad przestrzeganiem ustalonej technologii robót geologicznych;

- wykonywanie innych czynności, które w myśl przepisów wydanych na podstawie prawa geologicznego należą do zadań nadzoru geologicznego;

- współpraca przy opracowaniu projektu zagospodarowania złoża oraz wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej (karty informacyjnej przedsięwzięcia/ raportu oddziaływania na środowisko);

- opracowanie powykonawczej dokumentacji prac geologicznych  (dokumentacji otworowej i technicznej otworu);

- kontrola i sprawdzenie oraz uczestnictwo w zatwierdzeniu  dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych ujętych otworem LZT-1;

- protokolarne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy z Wykonawcą Robót i sporządzonej dokumentacji hydrogeologicznej w ilości i wymaganej formie, po zakończeniu przedsięwzięcia;

- weryfikacja wykonanych prac w stosunku do ich zakresu przewidzianego  w Umowie z Wykonawcą Robót;

- stały formalny kontakt z Uzdrowiskowym Zakładem Górniczym w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A. – obowiązek pozyskania codziennej informacji o parametrach monitorowania zarządzanych przez ww. Zakład;

- informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie odwiertu oraz możliwych wariantach postepowania w przypadku napotkania problemu i zalecanych rozwiązaniach w celu osiągnięcia możliwie najwyższej efektywności operacyjnej;

- nadzorowanie wiercenia według zatwierdzonego programu wiercenia;

- nadzór nad sprawnym organizowaniem operacji wiertniczych;

- codzienną optymalizację prac a w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń rozwiązywanie powstałych problemów;

- w trakcie prowadzenia wierceń wprowadzanie wszystkich wytycznych Zamawiającego, procedur i wskazówek, ochrona zdrowia, życia i środowiska;

- sprawdzanie czy raporty dobowe Wykonawcy Robót zostały sporządzone w sposób dokładny  i kompletny oraz terminowo przekazane;

- nadzorowanie gospodarki odpadami wydobywczymi powstającymi na terenie wiertni tj.: potwierdzenie w imieniu Zamawiającego prawidłowo wypełnionych przez odbiorcę odpadów kart przekazania odpadów oraz kontrolę prawidłowości wystawiania kart wagowych, wypełnianie karty identyfikacji transportu odpadów na wiertni nadzór nad ważeniem odpadów na terenie wiertni;

- monitorowanie i raportowanie o jakości wykonywanych usług przez podwykonawców;

- kontrolowanie ilości ścieków socjalnych oraz ze strefy brudnej, wód opadowych  i roztopowych wywożonych z terenu wiertni w tym prowadzenie ewidencji ilościowej i przekazywanie jej tygodniowo Zamawiającemu;

- kontrola szczelności zbiorników na paliwo, substancje i mieszaniny chemiczne, odpady itp. posadowione na terenie wiertni, informowanie każdorazowo Zamawiającego o wystąpieniu wycieku; kontrolowanie bezpieczeństwa przechowywania substancji i mieszanin na terenie wiertni;

- udział w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących odwiertu, sposobu postępowania oraz wydaje polecenia kierownictwu wiertni;

- sprawdzanie wszystkich obliczeń, prac przygotowawczych i planów prac prowadzonych przez Wykonawcę wiercenia;

- obecność na wiertni podczas prowadzenia wszystkich kluczowych operacji spędzając możliwie najwięcej czasu poza biurem prowadząc obserwacje realizowanych działań oraz współpracując z Wykonawcą Robót przy przygotowywaniu kolejnej operacji, aby zapewnić jej realizację w sposób możliwie najbardziej efektywny;

- nadzór nad wykonawstwem we wszystkich fazach prac (wiercenie, próby lub likwidacja otworu);

- nadzór nad Wykonawcą Robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i najwyższych wymaganych wartości  w odniesieniu do programu wiercenia;

- kontrola pracy serwisu płuczkowego, rodzaju stosowanej płuczki, jej parametrów reologicznych, ciężaru właściwego, skuteczności oczyszczania,  zużycia materiałów płuczkowych;

- nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami wydobywczymi  na terenie wiertni (przechowywanie, załadunek) oraz nad przekazaniem odpadów odpowiednim podmiotom w celu ich przetworzenia;

- nadzór nad wywozem ścieków, wód opadowych i roztopowych, dostarczaniem wody na teren wiertni;

- nadzór nad właściwym przechowywaniem w miejscach do tego wyznaczonych substancji i mieszanin chemicznych, a także odpadów wytwarzanych przez Wykonawcę Robót na terenie wiertni;

- kontrola pracy aparatury kontrolno-pomiarowej w zakresie ilości, poprawności  i aktualności mierzonych parametrów;

- optymalizacja technologii wiercenia oraz wykonywania operacji szybowych  (jak np. zapuszczania i wyciągania przewodu, skręcania zestawu wiertniczego, zapuszczania rur okładzinowych itd.);

- kontrola nad dobem na bieżąco  odpowiednich parametrów wiercenia  w celu podniesienia efektywności prac;

- weryfikacja atestów na dostarczone elementy zestawu wiertniczego oraz rury okładzinowe, kontrola procesu szablonowania i mierzenia;

- udział w przygotowaniu otworu do rurowania oraz kontroluje zgodność procesu rurowania z projektem;

- kontrola zbrojenia kolumny rur oraz momentu skręcania połączeń, obecność  w szybie w trakcie zapuszczania rur jest obowiązkowa;

- sprawdzanie przygotowania płynów do zabiegu cementowania oraz  atestów na materiały użyte do zabiegu;

- nadzor nad zgodnością zabiegu cementowania z projektem, kontroluje ciśnienia  i wydajności tłoczenia zaczynu cementowego oraz cieczy towarzyszących, kontroluje czasy oraz sprawność wykonywania zabiegu cementowania;

- nadzor nad wykonywaniem prób chłonności;

- nadzor nad próbami szczelności rur okładzinowych oraz kontroluje ciśnienia  w przestrzeniach międzyrurowych;

- kontrola stanu prac szczególnie istotnych dla stanu technicznego  otworu  w szczególności trajektorii, krzywizny ora trafności do celu otworu;

- nadzor nad ujęciem rur w więźbie oraz montażem uzbrojenia wylotu otworu, obowiązkowa obecność w trakcie wykonywania prób szczelności uzbrojenia wylotu otworu oraz sprawności GPE;

- ciągły nadzór w trakcie przewiercania serii perspektywnych oraz dowiercania  do złoża ze szczególnym kontrolowaniem parametrów płuczki wiertniczej oraz stopnia jej oczyszczenia;

- bieżąca kontrola nad wykonywanymi pomiarami geofizycznymi czasem  ich trwania oraz  zgodnością z projektem;

- koordynowanie czasu dostaw dla potrzebnego sprzętu, materiałów  i specjalistycznych serwisów w celu zapewnienia ciągłości prac. Minimalizuje czasy wynajęcia sprzętu i personelu na wiertni przez sprawne wysyłanie  i wzywanie personelu i materiałów na wymagany termin;

- sprawdzanie i weryfikacja atestów i certyfikatów dla materiałów i sprzętu dostarczanych na wiertnię;

- sporządzanie bit recordów, opis zużycia świdra po każdym marszu, wykonanie dokumentacji fotograficznej;

- w przypadku awarii lub innych problemów sporządzanie szczegółowego opisu  wraz z uwagami i rekomendacjami.

Zamawiający informuje, że treść poszczególnych punktów nie ulega zmianie.

Sprawę prowadzi:

O. Iwańska-Kruszyńska

Załącznik: Zmodyfikowany Załącznik nr 14A i 14B do SIWZ